Устав проекта

==================================================================================

1. Название проекта

Прототип микросервиса транзакций и контроля баланса

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Обоснование проекта

Прототип микросервиса для управления балансом пользователей представляет собой систему, которая позволяет управлять финансовыми операциями пользователей, включая зачисление и списание средств, перевод средств между пользователями, а также предоставляет информацию о балансе пользователя.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Цель проекта

Цель проекта - разработать прототип микросервиса транзакций и контроля баланса пользователей, предоставляя возможность зачисления и списания средств, а также предоставляя информацию о балансе пользователя.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Задачи проекта

* Разработать основной функционал микросервиса

* Разработать масштабируемую архитектуру проекта засчет применения паттерна предметно-ориентированного проектирования

* Разработать интерфейс

* Разработать модуль авторизации пользователей

* Разработать модуль логирования для отслеживания ошибок и проблем

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Обоснование актуальности проекта

Прототип микросервиса для управления балансом пользователей может быть использован в электронной коммерции. Наш проект, в отличие от других подобных, будет предоставляться бесплатно.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Целевая аудитория

* Онлайн-платформы и сервисы электронной коммерции

* Финансовые учреждения и банки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Технологии, которые будут использованы при разработке

* Web-технологии

* Кибербезопасность

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Участники проекта

* Приходько Аркадий: руководство, бэкенд

* Мануилиди Мария: анализ рынка, фронтенд

* Азимов Руслан: техническое задание, база данных, тестирование

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. План создания проекта с контрольными точками

* Этап 1: Анализ рынка (1 неделя)

* Этап 2: Разработка технического задания (1 неделя)

* Этап 3: Разработка микросервиса (4 недели)

* Этап 4: Разработка интерфейса (2 неделя)

* Этап 5: Разработка базы данных (2 неделя)

* Этап 6: Тестирование и отладка (2 недели)

* Контрольные точки:

+ После каждого этапа будет проводиться ревью кода и обсуждение результатов

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Перспективы развития

* Реализация реального микросервиса на основе данного прототипа

* Расширение функциональности прототипа микросервиса для поддержки новых финансовых операций